U M O W A  Nr  SRG/…………..

W dniu ……… pomiędzy  Gminą Wyszków, zwaną dalej „Zamawiającym” , w imieniu której działa Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, a ………… reprezentowanym przez: …………………….zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” , została zawarta umowa następującej treści:

§1

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ……………….w mieście Wyszków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr …………..z dnia ………….. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla terenu ……….. przy ul. …….. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ……….w  mieście Wyszków uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej nr ………….            z dnia ………..o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej przy ul. ………..

- Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej umowy należy opracowanie projektu  planu, o którym mowa w §1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą finansową, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80, poz 717 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r,                   w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587)

- Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu umowy, terminu wykonania poszczególnych jego części stanowiących przedmiot odrębnego odbioru i wynagrodzenia, określa „harmonogram rzeczowo-finansowy”  stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

§2

- Zamawiający zobowiązuje się do przekazania następujących materiałów wyjściowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy:

- mapy zasadniczej w skali 1: 1000 w wersji elektronicznej oraz kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000 potwierdzonej  przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej w Wyszkowie,

- kopii mapy glebowo-rolniczej,

- kopii obowiązującego mpzp,

- informacji niezbędnych do przygotowania wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych,

- kopii rysunku obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego gminy Wyszków  oraz tekstu studium,

- opracowania ekofizjograficznego,

- materiałów mających wpływ na zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego planem, będących w posiadaniu Zamawiającego oraz innych jednostek organizacyjnych podlegających Burmistrzowi Wyszkowa, a także wskazań Burmistrza w tej sprawie,

- wniosków mieszkańców oraz jednostek organizacyjnych Zamawiającego dotyczących zamierzeń inwestycyjnych oraz zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego planem,

- wypisów z rejestru gruntów dla działek znajdujących się w granicach planu,

- kopii wydanych na terenie objętym planem, w ciągu ostatnich 2 lat, decyzji                        o pozwoleniu na budowę,

- opinii i wniosków organów właściwych w sprawie uzgadniania i opiniowania projektu planu.

- Wykonawca przy zapewnieniu niezbędnego współdziałania i akceptacji ze strony Zamawiającego, będzie w imieniu Zamawiającego dokonywać ewentualnych wystąpień o potrzebne dodatkowe materiały, uzgodnienia, opinie itd. Koszty tych materiałów, uzgodnień i opinii pokrywa Zamawiający.

§3

- Strony ustalają łączne wynagrodzenie za przedmiot umowy w formie ryczałtu o wartości
......brutto (słownie: ..............) w tym podatek VAT w wysokości ..........

- Wypłata wynagrodzenia za wykonane  przez Wykonawcę części opracowania wskazane w załączniku Nr 1 do umowy – „harmonogramie rzeczowo-finansowym”, dokonywana będzie na podstawie faktur częściowych, wystawianych na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych podpisanych przez Zamawiającego. Przekazanie kolejnych faz opracowania nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Wniesienie do protokołu zastrzeżeń powoduje wstrzymanie obowiązku zapłaty.

- Rozliczenia o których mowa w ust. 2  będą następowały w n/w ratach:

| RATA 1 | - po zakończeniu etapu 1 | - 20 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 |
| --- | --- | --- |
| RATA 2 | - po zakończeniu etapu 2 | - 30 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 |
| RATA 3 | - po zakończeniu etapu 3 | - 20 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 |
| RATA 4 | - po zakończeniu etapu 4 | - 30 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 |

- Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy nr….….. w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i został zarejestrowany pod numerem 
………..

- Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4

- Umowa zostaje zawarta na okres 1,5 roku od dnia jej podpisania.

- Terminy wykonania poszczególnych etapów sporzadzenia zmiany planu miejscowego określa harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiacy załacznik do umowy.

- Terminy, o których mowa w ust 1 mogą ulec przedłużeniu w następujących przypadkach:

- niedostarczenie w terminie 5 dni od daty podpisania umowy przez Zamawiającego niezbędnych materiałów określonych w §2 umowy,

- przedłużenia okresu uzgodnień, opiniowania projektu planu miejscowego ponad terminy wynikajace z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub konieczności powtórzenia wymaganych prawem procedur,

- zmiany przez Zamawiającego danych, na podstawie których Wykonawca sporządza przedmiot umowy.

- opóźnieniach w działaniach Zamawiającego.

- Terminy określone w załączniku do umowy przedłużają się o okres opóźnienia.

§5

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej.

§6

- W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługują kary umowne w następujacych przypadkach                           i wysokościach:

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiajacemu karę umowną za zwłokę w wykonywaniu całości lub poszczególnych części umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od określonych w załączniku do umowy terminów dostarczenia Zamawiajacemu części lub całości przedmiotu umowy,

- Wykonawca jest zobowiazany do zapłaty Zamawiajacemu kary umownej,                          w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy             w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Każda ze stron niezależnie od kar umownych może dochodzić naprawienia szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. Wynagrodzenie określone zostanie proporcjonalnie do stanu zaawansowania wykonanych prac, stwierdzonego przez komisję złożoną z przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

§7

- Po uchwaleniu planu miejscowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów zawierający:

- tekst uchwały planu – 9 egz.,

- rysunek planu w skali 1: 2000 – 9 egzemplarzy, w tym: 5 egz. kolorowych laminowanych  oraz 4 egz. kolorowe (2 archiwalne, 1 do dokumentacji planistycznej przekazanej wojewodzie, 1 dla Starosty)

- kopię  rysunku planu w pomniejszeniu lub częściach formatu A-4 w technice czarno-białej (wg wymogów urzędu wydającego dziennik urzędowy województwa ,

- rysunek planu w programie EW Mapa,

- komplet dokumentów wymienionych w pkt. 1, 3 i 4 zapisanych w uzgodnionym formacie na płycie CD-R.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów, o których mowa w ust 1        w terminie określonym w załączniku Nr 1 do umowy, bądź w innym wskazanym przez Zamawiającego, wynikającym z ew. przedłużenia terminów wykonania umowy, o których mowa w  §4 umowy.

§8

Wszelkie materiały niezbędne do przekazania przez Zamawiajacego wymienione w §2 oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy, Wykonawca odbierze  każdorazowo w siedzibie Zamawiajacego lub drogą elektroniczną.

§9

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy Strony wyznaczają następujące osoby:

Zamawiający:

- …………  .- Naczelnik Wydziału SiRG,

- …………. .- Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale SiRG.

Wykonawca:  ………

……...

§10

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy z zakresu planowania  przestrzennego oraz prawa autorskiego i prawach pokrewnych.

- Do rozstrzygania sporów wynikających z wykonania niniejszej umowy jest właściwy sąd według siedziby Zamawiającego.

§11

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 2 dla Zamawiającego.

Zamawiający       								 Wykonawca