#### Umowa

#### SRG-I.……………………….

zawarta w dniu ………………………. w Wyszkowie pomiędzy Gminą Wyszków, z siedzibą              07-200 Wyszków, Aleja Róż 2, zwaną  dalej  „Zamawiającym”, reprezentowaną  przez:

- Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa

# a firmą: ………………………………………………………………………………….

# zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

- ………………………………………………………………….

w wyniku postępowania w trybie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 ze zm. na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia …………………………….. została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego: „…………………………………………………………………………”.

- Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowiący  załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień ……………………., a termin zakończenia na dzień ……………………….

- Za wykonanie robót objętych niniejszą umową ustala się wynagrodzenie brutto                       w wysokości: ………………………zł słownie: ………………………………………. (przy stawce VAT 23%).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 pkt 4 zostało określone na podstawie przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego Wykonawcy złożonego do przetargu nieograniczonego                 w dniu …………………………………. (wynagrodzenie kosztorysowe).

§ 2.

Wykonawca  zobowiązuje się do:

1.   Rozpoczęcia  i  zakończenia  robót w terminach uzgodnionych  w niniejszej umowie.

- Wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami techniczno – budowlanymi.

- Pozyskania  i  dostaw na plac budowy materiałów w zakresie i terminach  gwarantujących                         wykonanie  robót.

- Ochrony mienia i zabezpieczenia p.poż.

5.   Nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy.

6.  Ustalenia i utrzymania ogólnego porządku w pomieszczeniach, w których wykonywane będą roboty, a także uporządkowania pomieszczeń nie później niż w terminie odbioru końcowego.

- Zapewnienia stosownych materiałów budowlanych na własny koszt i spełniających wymogi Ustawy „Prawo Budowlane ”.

8.   Przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy.

§ 3.

- Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przed odbiorem przewidziane w przepisach próby i sprawdzenia powierzonych do wykonania robót, o czym zawiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy w terminie nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym terminem na dokonanie prób. Gotowość do odbioru musi być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

- Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych  prób i sprawdzeń, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy.  Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym musi  zostać  dokonane  przez Inspektora Nadzoru. O zakończeniu prac i osiągnięciu gotowości do odbioru  Wykonawca  jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na piśmie.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

- dziennika budowy,

- atestów, deklaracji zgodności i świadectw jakości na wbudowane materiały                          i urządzenia, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane,

- oświadczenia w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- kosztorysu powykonawczego,

- karty gwarancyjnej,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie 21 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.

§ 4.

- Na wykonane roboty budowlane oraz wykorzystane materiały Wykonawca udziela zamawiającemu 5-letniej gwarancji.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru.

- Jeżeli Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie wykona obowiązków wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 5.

Zapłata należności Wykonawcy nastąpi po wykonaniu i odbiorze prac. Faktura płatna               w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

§ 6.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% zaoferowanej ceny brutto za przedmiot umowy, tj. ……………………. zł.

- Wykonawca zabezpieczenie wykonania umowy wniósł w formie: .......................................

- 70% kwoty zabezpieczenia zostanie wrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni                             po przekazaniu robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych. Pozostałe 30%  zabezpieczenia  zostanie  zwrócone po upływie gwarancji jakości.

§ 7.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach:

- w przypadku niedotrzymania terminów zakończenia prac w określonych w § 1ust. 3 (brak zgodnego z umową i ze stanem faktycznym zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego) w wysokości 0,20% wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 4, za każdy dzień spóźnienia,

- w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji: w wysokości 0,20 % wartości wadliwego elementu, licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad; za element należy rozumieć pozycję kosztorysu ofertowego do przetargu.

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w inny sposób niż wskazany w pkt a) i b) – w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 4 umowy.

- Kary umowne za poszczególne naruszenia umowy podlegają kumulacji.

- Zamawiający może dochodzić kar przewyższających kary umowne, o których mowa wyżej.

- Wszelkie kary umowne należne w oparciu o postanowienia niniejszej umowy trwają pomimo odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.

§ 8.

- Odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich wynikające z nienależytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie udziela żadnych zaliczek na poczet wykonanych prac.

§ 9

      - Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z umowy.

      - Zamawiający nie jest odpowiedzialny w stosunku do Wykonawcy do zadośćuczynienia przekazowi także w sytuacji, gdy jest on dłużnikiem Zamawiającego co do przekazanego świadczenia wynikającego z niniejszej umowy.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11.

Spory pomiędzy stronami rozstrzygał będzie Sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 12.

Niniejsza umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egz.                         dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:			                                                         Wykonawca :