UMOWA

GKiM.272. …. 2018

w dniu ……………………. 2018 r. w Wyszkowie pomiędzy Gminą Wyszków z siedzibą, 07-200 Wyszków,                         Aleja Róż 2,  zwaną  dalej  „Zamawiającym”  reprezentowaną  przez:

-   Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa

przy kontrasygnacie

Dariusza Korczakowskiego Skarbnika  Gminy  Wyszków,

a

……………………………reprezentowana przez:

………………………………………………………

zwanym  dalej  Wykonawcą

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164 z póń.zm)  na zadanie pod nazwą  „Wykonanie wycinki drzew               i krzewów, wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz nowych nasadzeń w Parku Karola Ferdynanda Wazy                        w Wyszkowie – Na podstawie Projektu Nowych Nasadzeń - Etap I” – realizowanego w ramach zadania                      pn. Rewaloryzacja Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie została zawarta umowa o następującej treści

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Wykonanie wycinki drzew i krzewów, wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz nowych nasadzeń w zabytkowym Parku Karola Ferdynanda Wazy w  Wyszkowie  – etap I” – realizowanego w ramach zadania pn. Rewaloryzacja Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie.

§ 2

Umowa  zostaje  zawarta  na  okres  od 15 października 2016 r.  do 8 grudnia 2016 r.

§ 3

- Zakres zadania obejmuje:

- wykonanie wycinki drzew i krzewów, zgodnie z Projektem gospodarki drzewostanem w Parku – EATP I,

- wykonanie cięć pielęgnacyjno- sanitarnych drzew, zgodnie z Projektem gospodarki drzewostanem                  w Parku – ETAP I,

- wykonanie nasadzeń zgodnie z „Projektem Wykonawczym Układu roślinności w zabytkowym Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie” – ETAP I,

- pielęgnacja  w rocznym okresie  gwarancyjnym.

Cięcia pielęgnacyjno – sanitarne drzew oraz nasadzenia zostaną wykonane w ramach zadania pn.”Rewaloryzacja Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- Szczegółowy zakres realizacji zamówienia określa dokumentacja projektowa opracowana przez                         mgr inż. arch. krajobrazu Magdalenę Szmit w lipcu 2015 r. oraz przedmiar robót stanowiące załącznik                       do niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty zakresu zleconych prac, określonych w dokumentacji, wynikających z bieżących potrzeb powstałych w trakcie realizacji umowy, a nieznanych w chwili jej zawarcia, które to korekty nie będą stanowiły zmiany niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z poniższymi zasadami:

- wymagania dotyczące dostarczonego materiału roślinnego:

- rośliny powinny być właściwie oznaczone (muszą mieć etykiety z nazwą łacińską i polską),

- rośliny muszą spełniać najwyższe wymagania jakościowe i zdrowotne; w razie niespełnienia wymagań jakościowych i zdrowotnych, określonych w dokumentacji projektowej Zamawiający ma prawo odrzucić  część lub całą partię materiału roślinnego,

- koszt transportu należy wliczyć w cenę materiału roślinnego, Wykonawca własnym transportem dostarczy rośliny na miejsca sadzenia wyznaczone w projekcie.

- ogólne zasady wykonywania prac:

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren do wykonania prac po podpisaniu Umowy, w terminie               do 15.10.2016r.

- podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania ich z należytą starannością, zgodnie  z otrzymaną dokumentacją techniczną, sztuką ogrodniczą oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz ogrodniczej, zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska,

- Wykonawca będzie informował przedstawiciela Zamawiającego o terminie przygotowania                     do odbioru robót zanikających, które Inspektor Nadzoru odbierze w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach przedstawiciela Zamawiającego, zobowiązany jest wówczas odkryć roboty, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

- nasadzenia, stanowiące przedmiot zamówienia, powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie naruszyć istniejącej roślinności oraz urządzeń, instalacji itp. na terenie całego Parku,

- ze względu na codzienne i całodzienne udostępnianie Parku zwiedzającym prace winny być zorganizowane  w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu zwiedzającym Park,

- jakakolwiek nieopisana Projektem ingerencja w strukturę Parku – jego drzewostan, ukształtowanie, nasadzenia roślinności i założone instalacje – może być wykonywana wyłącznie w uzgodnieniu                    z przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za zniszczenia, jakie powstaną podczas wykonywania prac na terenie parku i jest zobowiązany do naprawienia szkód.

6. 	 Wykonawca  udzieli  pisemnej  gwarancji  na  wykonane  roboty,  po  ich  zakończeniu  na  okres  6  lat.

§ 4

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 512 814,32 zł brutto (słownie: pięćset  dwanaście tysięcy osiemset czternaście złotych 32/100 ), w tym podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

§ 5

1.  Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu całości robót objętych umową.

2. Należność za wykonane roboty zostanie uregulowana z konta Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeśli w tym terminie zostanie dokonane polecenie przelewu z banku Zamawiającego.

3.  Należność płatna z konta budżetu gminy na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Dane do wystawienia faktury: Gmina Wyszków, 07-200 Wyszków, Aleja Róż 2; NIP 762-188-85-05.

§ 6

- Za jakość materiałów użytych do prac, będących przedmiotem zamówienia dostarczonych przez Wykonawcę, odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia.

§ 7

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli w trakcie realizacji niniejszej umowy, m. in. 
w zakresie terminowości i jakości realizacji prac.

2.  Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do skierowania upoważnionej osoby do udziału 
w kontroli w wyznaczonym miejscu i czasie.

3.  Zamawiający ustala, że w przypadku niesprzyjających warunków  atmosferycznych, powodujących zamarznięcie gruntu i uniemożliwiających wykonanie prac, termin umowny zakończenia robót może ulec zmianie.

§ 8

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie                 w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, określonego w § 4.

- Za nieprzystąpienie Wykonawcy do prac w terminie przewidzianym umową, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, określonego w § 4.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zwłoki w wykonaniu całości prac określonych niniejszą umową w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki                 w stosunku do terminu określonego w § 2 niniejszej umowy.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego,                       za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 9

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia cywilnoprawne osób trzecich, wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania prac, będących przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym wykonywania ich niezgodnie z niniejszą umową.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania sprzętu mechanicznego do realizacji prac.

- Wykonawca jest obowiązany posiadać w okresie obowiązywania umowy opłaconą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozpatrywania wszelkich skarg osób trzecich na działania, bądź zaniechania Wykonawcy, przekazanych przez Zamawiającego lub za pośrednictwem Zamawiającego oraz poinformowania Zamawiającego w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od daty ich otrzymania, o sposobie załatwienia danej sprawy.

§ 10

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z wyłączeniem okoliczności przedstawionych w ust. 1, w wysokości 1 % ceny ofertowej brutto, określonej w § 4;

§ 11

- Wykonanie prac odbywać się będzie pod nadzorem Inspektora Nadzoru.

- Przedstawicielem Zamawiającego będzie Naczelnik Gospodarki Komunalnej Mieszkalnictwa i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. W przypadku nieobecności prace będzie nadzorowała Pani Beata Rosińska lub inny pracownik wyznaczony przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkalnictwa i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

§12

  - Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Zakres przewidzianych zmian obejmuje zmianę osób realizujących zadanie  – Wykonawca może dokonywać zmiany w tym zakresie jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującą nowe osoby na następujących warunkach:

- Wykonawca proponuje zmianę w/w osób w szczególności w razie: śmierci, choroby lub zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, rezygnacji tych osób,

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany w/w osób, jeżeli uzna, że nie wykonują oni swoich obowiązków, wynikających z umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić w/w osoby zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego;

- Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, potwierdzonej przez każdą ze stron umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przesłanki do wprowadzenia takiej zmiany.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

- Sprawy sporne,  wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd  powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności z tytułu tej umowy na osoby trzecie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa oraz Kodeksu cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla „Zamawiającego” 
i 1 egzemplarz dla „Wykonawcy”.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA