**Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wyszków w 2020r. – etap II**

**Opis zamówienia:**

Usługa polega na odbiorze i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Wyszków oraz przekazaniu ich na składowisko odpadów, z kwaterami przystosowanymi do składowania tego typu odpadów. Do obowiązków Wykonawcy należy również ważenie odpadów przed odbiorem oraz wykonanie oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej świadczonej usługi. Podstawą rozliczenia usługi jest przedstawienie Kart przekazania odpadu na składowisko odpadów z kwaterami przystosowanymi do składowania tego typu odpadów.

**Szczegółowy zakres prac obejmuje:**

Transport i unieszkodliwianie płyt falistych i płaskich azbestowo-cementowych dla budownictw z terenu gminy Wyszków. Szacowana ilość wyrobów zawierających azbest wynosi około 150 Mg. Szacunkowa liczba nieruchomości, z których należy odebrać wyroby zawierające azbest – 60.

W ramach prac wykonane zostaną: załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w art. 66 i 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797 ze zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych prawem.

1. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych CPV: 90.65.00.00-8 Usługi usuwania azbestu.
2. Wykaz nieruchomości, z których należy odebrać wyroby zawierające azbest zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy na realizację usługi wraz z umową powierzenia danych osobowych.
3. Wykonawca w ramach oferowanej ceny ofertowej winien zapewnić:
* nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych usług i zabezpieczenia terenu posesji, z której usuwane są wyroby zawierające azbest,
* poinformowanie co najmniej na 3 dni przed wejściem na teren posesji jej właściciela o terminie wykonania usługi z podaniem dokładnej daty oraz przybliżonej godziny ważenia i odbioru wyrobów zawierających azbest,
* przekazanie Zamawiającemu harmonogramu odbioru wyrobów zawierających azbest na co najmniej 3 dni przed przystąpieniem do informowania mieszkańców o terminach odbioru,
* uporządkowanie terenu po wykonaniu usługi oraz ewentualna wypłata odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku wykonywania usługi lub prac z nią związanych,

przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej wykonanego zadania.

1. Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie zdemontowanych i odbieranych odpadów zawierających azbest oraz odbiór musi odbywać w obecności właściciela nieruchomości lub jego przedstawiciela oraz w uzasadnionych przypadkach z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.
2. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości (karta przekazania odpadu) oraz dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest – miejsce utylizacji (karta przekazania odpadu potwierdzona przez składowisko). Wykonawca przygotowuje kartę przekazania odpadu dla nieruchomości z oznaczeniem właściciela nieruchomości jako przekazującego odpad, Wykonawcy jako transportującego odpad oraz Wykonawcy jako przyjmującego odpady lub składowisko jako przyjmującego odpady.
3. Rozliczenie Wykonawcy usługi odbywać się będzie na podstawie protokołu końcowego sporządzonego na podstawie protokołów, o których mowa w punkcie 5 oraz Kart Przekazania Odpadów na składowisko sporządzanych w 3 egzemplarzach (dla właściciela nieruchomości, Zamawiającego i Wykonawcy).
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:
5. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797 ze zm.),
6. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.),
7. Ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 poz. 2119),
8. Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020r. Nr 154 ze zm.),
9. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005r. Nr 216, poz.1824),
10. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649),
11. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31).

**Uprawnienia do wykonywania określonej działalności:**

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:

Wykonawca musi wykazać, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, a w przypadku posiadania zezwolenia tylko na transport w/w odpadów Wykonawca musi posiadać umowę ze składowiskiem odpadów uprawnionym do składowania odpadów zawierających azbest.

Dokumenty należy przekazać w postaci skanów załączonych do oferty.

**Kryterium oceny**

Najniższa cena za odbiór i unieszkodliwianie 1 Mg wyrobów zawierających azbest. Zamawiający przewiduje rozliczenie umowy w oparciu o ilość odebranych wyrobów zawierających azbest.