###### Umowa

Konserwacja Oświetlenia Ulicznego - 2021r.

GKiM………..2021

w  dniu …………………. 2020 roku w Wyszkowie, pomiędzy Gminą  Wyszków, z siedzibą przy ul. Alei Róż 2, 07-200 Wyszków, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Grzegorza Nowosielskiego - Burmistrza Wyszkowa,

a ………………………………. zwanym dalej Wykonawcą ………………………………………………………………….…….. reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………….. wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, /Dz. U z 2019r. poz. 1843 z póżn. zm./ została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie bieżących napraw i konserwacji oświetlenia ulicznego wszystkich kategorii dróg: gminnych, powiatowych, wojewódzkich, i krajowych na terenie Gminy Wyszków.

§ 2

Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta przetargowa Wykonawcy.

§ 3

W przypadku jeżeli Wykonawca powierzy Podwykonawcy wykonanie czynności stanowiących przedmiot Umowy, odpowiada za działania Podwykonawcy jak za swoje własne, a powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie wyłącza obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami Umowy.

§ 4

Do zakresu przedmiotu umowy należy:

- Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego, to jest zapewnienie jego należytego funkcjonowania bez wezwania Zamawiającego.

- Dostawa i montaż źródeł światła, dławików i bezpieczników latarniowych - (w trakcie wymiany należy stosować elementy o takich samych parametrach jak elementy uszkodzone) - w ilości rocznej: żarówki - 3 000 szt., dławiki - 1000 szt., bezpieczniki - 1000 szt., stateczniki - 1000 szt.

- Regulacja zegarów i wyłączników zmierzchowych zgodnie ze zmianą czasu, porą roku bez wezwania Zamawiającego.

- Konserwacja urządzeń sterowniczych umożliwiająca ich prawidłowe działanie lub bieżące reagowanie na nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu.

- Zabezpieczenie i obsługa urządzeń pomiarowych.

- Zabezpieczenie w całości materiałów na potrzeby konserwacji.

- Utrzymanie obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym poprzez:;

- zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego LED o parametrach określonych w SIWZ - w ilości 80 szt.;

- naprawa lub zakup i montaż drzwiczek słupowych - w ilości rocznej: 50 szt.;

- naprawa lub zakup i montaż skrzynek - w ilości rocznej: 25 szt.;

- pionowanie pochylonych słupów, regulację naciągu przewodów oświetleniowych;

- lokalizację i naprawę uszkodzonych linii kablowych i napowietrznych;

- malowanie latarni oświetlenia ulicznego - w ilości rocznej 30 szt.;

- zabezpieczenie słupów przed korozją i rdzewieniem oraz pomalowanie do wysokości 20 cm. - w ilości rocznej 60 szt.;

- Czyszczenie i mycie opraw oświetlenia ulicznego w obrębie miasta oraz poza miastem na zgłoszenie Zamawiającego.

- Wymiana uszkodzonych lamp rtęciowych na lampy dostarczone przez Wykonawcę lub przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni elementy niezbędne do prawidłowego zamontowania i funkcjonowania lampy (haki, bezpiecznik, zacisk, przewód, wysięgnik do każdej lampy).

- Zakup i montaż do 2 szt. słupów oświetlenia ulicznego:

-  typu ŻN - 2 szt.

- wirowe EPV - 1 szt.,

-aluminiowe (owalne lub stożkowe) słupy typu ROSA - 3 szt.

- Zakup i montaż do 450 mb linii kablowej niskiego napięcia w tym:

- 150 mb linii kablowej napowietrznej ASXSn 2x25mm2

- 150 mb linii kablowej YAKXS 4x35mm2 (ułożonej w ziemi metodą wykopu),

- 150 mb linii kablowej YAKXS 4x35mm2 (ułożonej w ziemi metodą przecisku).

- Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym zamontuje urządzenia, o których mowa w ust. 8, 9, 10, 11 w terminie 5 dni roboczych od daty uzgodnienia w miejscach wskazanych w Arkuszu Konserwacji Oświetlenia Ulicznego.

- Dokonanie cięć gałęzi drzew przy kamerach monitoringu wg. wskazań przez służby obsługujące monitoring, nie rzadziej niż dwa razy w roku wraz z ich uprzątnięciem.

- Dokonanie na bieżąco cięć gałęzi drzew w obrębie lamp oraz stwarzających zagrożenie dla linii energetycznych wraz z ich uprzątnięciem. Usuwanie gałęzi drzew ma na celu zapewnienie pełnego wykorzystania źródła światła, w związku z czym cięcia dotyczą całych konarów nie zaś samych drobnych gałęzi stykających się z lampą. Prace w obrębie korony nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzew, chyba że mają na celu: usunięcia gałęzi obumarłych. Dokonanie cięć wymaga każdorazowo sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej przed i po dokonaniu cięć.

- Dokonywanie napraw bieżących, niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowego działania urządzeń.

- Przygotowanie przyłącza elektrycznego na imprezy organizowane przez Gminę Wyszków w ilości 3 razy.

- Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej w Wyszkowie na skrzyżowaniu ul. Gen. J. Sowińskiego z ul. Prostą, która obejmuje w szczególności: utrzymanie w stanie czystości i czytelności urządzeń i elementów sygnalizacji świetlnej, dokonywanie miesięcznych rutynowych przeglądów pracy i stanu technicznego urządzeń sygnalizacji świetlnej, przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowym funkcjonowaniu sygnalizacji świetlnej oraz natychmiastowe (niezwłoczne) podejmowanie działań w kierunku usunięcia przyczyn i likwidacji skutków, usuwanie awarii prostych np.: spalenie żarówki, uszkodzenie pakietu, zawieszenie pracy systemu sterującego ,itp.

- Dokonywanie konserwacji aktywnych przejść dla pieszych na terenie miasta i gminy Wyszków między innymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wyszkowie na ul. 11 Listopada (1), ul. 3 Maja (1), ul. Białostocka (6), Centralna (1), Jana Matejki (1), ul. Tadeusza Kościuszki (2), ul. Geodetów (1), ul. Stefana Okrzei (1) (w tym wymiana baterii w czujkach ruchu na przejściach).

- Pomoc merytoryczna związana z zadaniami dotyczącymi budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego.

- Współpraca z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Wyszków w zakresie funkcjonowania oświetlenia.

- Utylizacja wymienionych w umowie elementów sieci oświetleniowej i źródeł światła we własnym zakresie z przedstawieniem protokołów utylizacji lub karty przekazania odpadu.

- Przeprowadzanie raz w miesiącu oględzin, sporządzenie protokołów i przekazanie Zamawiającemu (protokół z oceny stanu technicznego wszystkich obiektów oświetleniowych podlegających konserwacji), a więc sprawdzenie:

- stanu urządzeń zabezpieczających, pomiarowych i sterowania, oraz prawidłowości ich funkcjonowania;

- opisów obwodów w szafach i tablicach sterowniczych, oraz wartości zabezpieczeń,

- stanu słupów, przewodów, widocznych części kabli i ich połączeń oraz osprzętu (powierzchni lakierniczej słupów, zamknięć wnęk w słupach, opraw oświetleniowych, reflektorów, czystości opraw i kloszy, sprawności źródeł światła itp.),

- stanu opisów ostrzegawczych, informacyjnych, oznakowania szafek oświetleniowych,

- stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej,

- zgodności planu sieci oświetleniowej z rzeczywistym stanem sieci.

- Przeprowadzanie kontroli które dokonywane będą w porze pracy urządzeń oświetleniowych, obejmując dowolną ilość oświetlanych ulic, na dowolnie wybranej trasie. Oględziny inspekcyjne będą przeprowadzane przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego, w ustalonych obustronnie terminach co najmniej raz na kwartał. Stwierdzone w trakcje oględzin nieprawidłowości Wykonawca usunie w ustalonym przez strony terminie. W przypadku niestawienia się Wykonawcy bądź braku możliwości kontaktu Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego wykonania czynności kontrolnej.

§ 5

- Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte prowadzenie prac, za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania prac oraz za zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu usługi.

- Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować, że wszelkie prace związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego wykonywane będą zgodnie z wymogami przepisów budowy urządzeń elektrycznych i w oparciu o aktualne akty prawne dotyczące ich eksploatacji z zastosowaniem urządzeń posiadających certyfikaty jakości oraz zgodności z wymogami norm i bezpieczeństwa.

- Wykonawca zapewni organizację pracy w oparciu o ustalenia ustawy „Prawo Energetyczne” w sprawie BHP w zakładach energetycznych oraz innych zakładach pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.

- Wykonawca oświadcza, że posiada stały dostęp do sprzętu, urządzeń i maszyn niezbędnych do terminowego i prawidłowego wykonywania zamówienia, tj. co najmniej 1 podnośnik koszowy.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia: do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego oraz uprawnienia do prac pod napięciem.

- Zamawiający nie będzie uwzględniał nieprawidłowego wykonania Umowy z powodu nie dyspozycyjności personelu (absencja pracownicza) Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający będzie naliczał kary zgodnie z zawartą Umową.

- Personel Wykonawcy skierowany do realizacji zamówienia musi posiadać ubranie ochronne z logo (nazwą) firmy Wykonawcy.

- Podstawą do wystawienia faktury za dany miesiąc będą zatwierdzone przez Zamawiającego protokoły odbioru prac sporządzonego zgodnie z zapisami SIWZ

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym prowadzone będą usługi objęte niniejszą Umową i że nie zgłasza żadnych zastrzeżeń z tego tytułu.

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a także odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich na kwotę wskazaną w SIWZ Wykonawcy, na czas realizacji umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszystkie szkody osobiste i rzeczowe w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich powstałe podczas wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub podwykonawcę czy dalszego podwykonawcę. Wykonawca ponosi także odpowiedzialność z tytułu wszystkich skutków zdarzeń powstałych z winy lub zaniedbań Wykonawcy powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na czas od 01.01.2021r do 31.12.2021r.

§ 7

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w całym okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty brutto: ……………….. zł (słownie: ………………………. złotych ).

- Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie złożonej oferty z dnia …………………

- Wysokość wynagrodzenia miesięcznego będzie określana każdorazowo w protokole miesięcznym na podstawie liczby dni w miesiącu rozliczeniowym oraz dziennej stawki określonej w ofercie Wykonawcy.

- Podstawą wystawienia faktury jest protokół częściowy odbioru prac sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone na fakturze w terminie 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego

- Wykonawca wystawi fakturę na Nabywca: Gmina Wyszków, Al. Róż 2,                    07-200 Wyszków, NIP 762 18 88 505 Odbiorca: Urząd Miejski w Wyszkowie Al. Róż 2, 07-200 Wyszków.

§ 8

- Wykonawca realizuje zadanie bieżącego utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego bez wezwana Zamawiającego.

- Prace wykonywane będą przez Wykonawcę na podstawie przeprowadzanych objazdów kontrolnych.

- Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy otrzymane zgłoszenia o nieprawidłowym funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyszków. Brak zgłoszenia od Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z realizacji zadania bieżącego utrzymania i konserwacji.

- Prace polegające na wymianie lamp oświetlenia ulicznego, wymianie słupów, przewodów zasilających, skrzynek wymagają uzgodnienia z Zamawiającym poprzez wpis w Arkuszu Konserwacji Oświetlenia Ulicznego.

- Zgłoszenia będą przekazywane Wykonawcy na adres e-mail  ………………….  Lub pod dostępnym całodobowo numerem telefonu ………………… Wykonawca zobowiązuje się do zachowania korespondencji e-mailowej przez cały okres trwania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godz., od stwierdzenia awarii zgodnie z przedłożoną ofertą. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego, czas usunięcia awarii może ulec wydłużeniu.

- Termin usunięcia awarii dotyczy również niedziel, świąt i dni wolnych od pracy.

- Wykonawca ma obowiązek każdorazowo po wykonaniu czynności naprawczej do potwierdzenia jej w Arkuszu Konserwacji Oświetlenia Ulicznego.

- Arkusz Konserwacji Oświetlenia Ulicznego jest dokumentem elektronicznym, w oparciu o który będzie prowadzona ewidencja realizowanych czynności konserwacyjnych. Wzór Arkusza Konserwacji Oświetlenia Ulicznego stanowi załącznik do SIWZ.

- Strony ustalają, że brak potwierdzenia usunięcia awarii w Arkuszu Konserwacji Oświetlenia Ulicznego jest jednoznaczne z brakiem wykonania czynności naprawczych.

- Zamawiający zapewni fachowe całodobowe pogotowia elektromonterów oświetlenia ulicznego, wyposażonego w środki łączności, środki transportu i odpowiedni sprzęt specjalistyczny (podnośnik samochodowy dopuszczony do pracy pod napięciem), umożliwiającego natychmiastową reakcję na zgłoszenia o zagrożeniach i awariach. Zamawiający udostępni numer telefonu Wykonawcy (wskazany w ofercie jako alarmowy wskazany w ust. 1): Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Wyszków, Sołtysom Gminy Wyszków. Wykonawca zobowiązany będzie do reakcji na zgłoszenia usterek w/w podmiotów w ciągu 4 godz. od zgłoszenia. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wyżej wymienionego numeru telefonu  przez cały okres trwania umowy.

- Awaryjne usuwanie uszkodzeń, a w szczególności: likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych ze zdarzeń losowych (wypadek drogowy, wichura, powódź, wandalizm, kradzież, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony czy rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęki słupa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa), Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć miejsce uszkodzenia w czasie nie dłuższym niż do 4 godz. od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu, oraz doprowadzić uszkodzone urządzenia do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 2 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia „Awaryjne usuwanie uszkodzeń”.

- W przypadku zgłoszenia, że oświetlenie drogowe świeci się w porze dziennej, awaria ta musi być usunięta w ciągu 2 godz. od chwili jej zgłoszenia do Wykonawcy bez względu na liczbę świecących się lamp.

- W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących jakości wykonywanych usług lub też stwierdzenia wad w wykonywaniu przedmiotu umowy (za wadę uważa się nieterminowe wykonanie/częściowe wykonanie/wadliwe wykonanie zakresu prac wskazanych w niniejszej Umowie) Zamawiający sporządzi stosowny wpis w tym zakresie w Rejestrze Awarii Konserwacji Oświetlenia Ulicznego, który to stanowić będzie podstawę do naliczenia kary umownej dla Wykonawcy oraz poinformować Wykonawcę o jego dokonaniu.

- Jeżeli wykonanie danej powinności Wykonawcy określonej Umową lub usunięcie wadliwych lub nieprawidłowo wykonanych usług wymaga dodatkowego czasu, Wykonawca informuje o tym fakcie Zamawiającego podając stosowne uzasadnienie. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności przedłużenia Wykonawcy terminu wykonania tych usług strony ustalają nowy termin wykonania tych usług.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o ponownym wykonaniu usługi, w których stwierdzono nieprawidłowości lub wady. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu zgłoszonych nieprawidłowości lub wad.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminach określonych w umowie Strony uzgadniają, że Zamawiający ma prawo usunąć wady we własnym zakresie poprzez zlecenie zastępczego wykonania usługi oraz obciążyć Wykonawcę kosztami zastępczego wykonania.

- Koszty zastępczego wykonania usługi obciążają Wykonawcę do wysokości pełnej kwoty jej wykonania, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Koszty zastępczego wykonania będą uiszczone przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

- W przypadku zwłoki w zapłacie kosztów zastępczego wykonania usług, o których mowa w ust.14, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnej kwoty z miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od Umowy, żądać wykonania wadliwego zakresu Umowy po raz drugi lub żądać obniżenia wynagrodzenia.

§ 9

- Strony Umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, określonego w § 7 ust. 1.

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, określonego w § 7 ust. 1.

  - za nieterminowe wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 100 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w montażu urządzeń określonych w § 4 ust. 8, 9 i 10 ,11;

- 100 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu protokołów z oględzin, o których mowa w § 4 ust. 22,

- 50 zł za każdą rozpoczęta godzinę w przypadku opóźnienia w reakcji na zgłoszenie awarii w terminie określonym w § 8 ust. 2 ,

- 100 zł za każdy dzień w przypadku opóźnienia w dokonaniu wpisu w Rejestrze Awarii Konserwacji Oświetlenia Ulicznego z wykonania prac zgodnie z zapisami § 8 ust. 4,

- 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę w przypadku opóźnienia w reakcji na zgłoszenie awarii przez służby ratownicze (Policję, Straż Pożarną, Straż Miejską, PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Wyszków, Sołtysi Gminy Wyszków) zgodnie z zapisami § 8 ust. 8,

- 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności zabezpieczających „Awaryjne usunięcie uszkodzeń” zgodnie z zapisami §8 ust. 9,

- 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę w przypadku opóźnienia w usunięcia świecenia lamp oświetlenia ulicznego w godzinach dziennych zgodnie z zapisami § 8 ust. 10,

- 300 zł za każde inne uchybienie terminu określonego w niniejszej umowie niewymienione powyżej.

- Zamawiający może dokona potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z wyłączeniem przypadków określonych w przepisach szczególnych.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

- Kary umowne mogą podlegać kumulacji.

§ 10

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia jeżeli Wykonawca  narusza w sposób podstawowy postanowienia  niniejszej Umowy.

- Do podstawowych naruszeń, które mogą skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy, zaliczają się w szczególności następujące przypadki:

- Wykonawca niewłaściwie lub wadliwie wykonuje przedmiot umowy, w szczególności w zakresie terminów określonych w § 8 umowy lub obowiązków określonych w § 4 i § 5 umowy.

- Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego i bez pisemnego podania uzasadnionych przyczyn innych niż „siła wyższa” wstrzymuje usługi objęte przedmiotem umowy na co najmniej 2 dni kalendarzowych.

- Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności  w zakresie i wysokości, o której mowa w § 5 ust. 9 Umowy.

- Odstąpienie o Umowy, o którym mowa w ust. 2 powinno nastąpić najpóźniej w terminie 21 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy - zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, za zgodą obu stron, a w szczególności:

- zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie wykonania przedmiotu umowy;

- przy zawieraniu umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac;

- zmiany ilości prac przewidzianych w przedmiocie umowy wynikających z rzeczywistych potrzeb, które powodują zmianę wynagrodzenia;

- zmniejszenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku niewykonania całego przedmiotu Umowy, które to obniżenie nastąpi proporcjonalnie do okresu wyłączenia wykonywania Usługi lub zmniejszenia zakresu jej wykonywania.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych oraz inne właściwe przepisy prawa.

§ 12

Wszelkie spory między stronami wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje „Wykonawca”, a dwa otrzymuje „Zamawiający”.

##### Zamawiający		                                                              Wykonawca

....................................		               			    .....................................