**Opis przedmiotu zamówienia**

„**Pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego na zadaniu: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie ( zieleń przyuliczna) Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego.**

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem obejmującym roboty związane z zagospodarowaniem terenu zieleni ( założenie zieleniprzy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wyszkowie), w tym :

przygotowanie podłoża, nasadzenie drzew liściastych, nasadzenie krzewów liściastych i iglastych, bylin, założenie trawników, ściółkowanie korą , ustawienie obrzeża trawnikowego. Udział w 5 letnich przeglądach gwarancyjnych.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, STWZ i przedmiar robót.

Do obowiązków osoby pełniącej nadzór należy m.in.:

1. reprezentowanie Zamawiającego na miejscu wykonywanych prac poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą, projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2. sprawdzanie jakości wykonania prac oraz zastosowania odpowiedniego materiału do wykonania nowych nasadzeń, a w szczególności zapobieganie zastosowania sadzonek wadliwych i niedopuszczonych do obrotu,
3. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałej w toku prowadzonych robót, udzielanie wyjaśnień do ewentualnych rozbieżności oraz wykazanie faktycznych ilości powykonawczych ,
4. sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w odbiorach robót, przeglądach gwarancyjnych,
5. potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów roślinnych,
6. kontrolowanie i rozliczenie wykonanych robót pod względem merytorycznym, formalno - prawnym i rachunkowym, kosztorysów powykonawczych oraz innych dokumentów załączonych do rozliczenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, Kompletowanie dokumentacji powykonawczej . Rozliczenia zadania do czasu rozliczenia inwestycji (w terminie 7 dni od daty odbioru robót). Uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych.

**Realizacja zamówienia:**

1. Rozpoczęcie nadzoru autorskiego od daty przekazania placu budowy tj. październik 2021r.
2. Nadzór nad realizacją zadania do 15 listopada 2021 r.
3. Rozliczenie zadania - do czasu rozliczenia inwestycji do 15 grudnia 2021r

Termin składania ofert 06.10.2021 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert 06.10.2021 r. godz. 11.00

**Kryteria oceny oferty**

- cena 80 %.

- doświadczenie osób wykonujących zamówienie – 20%

Ofertę wg załączonego wzoru, należy złożyć do dnia **06.10.2021 r**. do godz**. 1000**

w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem:

**„Zapytanie ofertowe (Wydział GKiM)– nie otwierać przed 06.10.2021 r. godz.1100”**

na adres: Urząd Miejski w Wyszkowie, Kancelaria pok. 146, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków .

Na kopercie z ofertą należy umieścić nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego ona dotyczy.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyszkowie w dniu **06.10.2021 r.**  **o godz. 1100 w pokoju nr 110.**

Zmówienia udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129)

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny art.70 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 z późn.zm.).

W załączeniu:

1. Druk oferty
2. Wzór umowy